ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на создание автоматизированной системы

"Сайт бухгалтерского сопровождения «Идеальный Баланс»" (составлено в соответствии с ГОСТ 34.602-89)

Заказчик: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы"

Исполнитель: ИП Зеленко Ирина Юрьевна

Источник финансирования: ИП Зеленко Ирина Юрьевна

Сроки начала и окончания работ: сентябрь-декабрь 2025

Москва – 2025

СОДЕРЖАНИЕ

- ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ

- НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ

- ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ

- СРОКИ СДАЧИ ПРОЕКТА

  - Общий период выполнения работ

  - Ключевые вехи проекта

  - Гарантийный период

- ПОДРОБНЫЙ ОБЪЕМ РАБОТ

  - Разработка технической документации

  - Проектирование системы

  - Разработка программного обеспечения

- ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ ЭТАПОВ РАБОТ

  - Этап 1: Подготовительный (1-30 сентября 2025)

  - Этап 2: Разработка (1-31 октября 2025)

  - Этап 3: Тестирование (1-20 ноября 2025)

  - Этап 4: Ввод в эксплуатацию (21 ноября - 20 декабря 2025)

- СЦЕНАРИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ

  - Сценарии для малого бизнеса (ИП, ООО до 10 человек)

  - Сценарии для среднего бизнеса (ООО 10-50 человек)

- ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ САЙТА

  - Основная структура разделов

  - Дополнительные разделы

- ТРЕБОВАНИЯ К НАВИГАЦИИ

- ТРЕБОВАНИЯ К ДИЗАЙНУ

- ТРЕБОВАНИЯ К ЮЗАБИЛИТИ

- ТРЕБОВАНИЯ К ФУНКЦИОНАЛУ

  - Система управления контентом (CMS)

  - Формы взаимодействия и онлайн-сервисы

- ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ТЕХНОЛОГИЙ

  - Frontend-технологии

  - Backend-технологии

  - Дополнительные технологии и интеграции

- ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ СИСТЕМЫ

  - Этапы контроля качества

  - Процедура приемки

- ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение А - Глоссарий терминов Приложение Б - Карта прототипов интерфейсов

Приложение В - Диаграммы архитектуры системы

- ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ СИСТЕМЫ

16.1. Фундаментальные принципы и цели безопасности
16.1.1. Обеспечение триады CIA (Конфиденциальность, Целостность, Доступность)
16.1.2. Безопасность как сквозное свойство жизненного цикла АИС

16.2. Безопасность на этапе планирования и проектирования (Pre-Security)
16.2.1. Разработка политики информационной безопасности (ППИБ)
16.2.2. Анализ рисков информационной безопасности
— Идентификация активов
— Идентификация угроз (внешние, внутренние, стихийные/техногенные)
— Идентификация уязвимостей
— Оценка ущерба

16.2.3. Выбор и проектирование модели безопасности (RBAC)
16.2.4. Включение требований безопасности в ТЗ
16.2.5. Нормотворчество и стандартизация
— Соответствие ISO/IEC 27001:2022
— Соответствие ГОСТ Р ИСО/МЭК 27000
— Требования ФСТЭК России (Приказы № 21, 31, 239)
— Требования ФСБ России в части криптографии

16.3. Архитектурная безопасность
16.3.1. Сетевая сегментация (DMZ, внутренняя сеть, изолированный сегмент БД)
16.3.2. Принцип минимальных привилегий
16.3.3. Проектирование подсистем AAA (Аутентификация, Авторизация, Аудит)

16.4. Требования к безопасной разработке (DevSecOps)
16.4.1. Интеграция безопасности в процесс разработки
16.4.2. Инструментальный анализ кода (SAST, DAСТ)
16.4.3. Код-ревью с фокусом на безопасность
16.4.4. Управление зависимостями (SBOM, обновления)

16.5. Требования к безопасному программированию (Secure Coding)
16.5.1. Валидация и санация входных данных
16.5.2. Защита от веб-уязвимостей (SQL-инъекции, XSS, CSRF и др.)
16.5.3. Управление сессиями
16.5.4. Безопасная работа с конфиденциальными данными (хеширование, шифрование)

16.6. Требования к тестированию безопасности
16.6.1. Пенетрационное тестирование (Penetration Test)
16.6.2. Повторное SAST-тестирование
16.6.3. Верификация соответствия требованиям ТЗ

16.7. Безопасность на этапе промышленной эксплуатации
16.7.1. Управление доступом
— Многофакторная аутентификация (MFA)
— Ролевая модель доступа (RBAC)
— Управление учетными записями по умолчанию

16.7.2. Защита сетевого периметра и инфраструктуры
— Межсетевые экраны (Firewalls)
— Системы IDS/IPS
— VPN для удаленного доступа
16.7.3. Защита конечных точек (серверов)
— Антивирусная защита
— Регулярное обновление ПО
— Контроль неавторизованного ПО
— Шифрование дисков (Full Disk Encryption)
16.7.4. Резервное копирование и аварийное восстановление
— Регламентное копирование
— Проверка восстановления
— Правило 3-2-1 для хранения копий
16.7.5. Мониторинг, обнаружение инцидентов и реагирование
— SIEM-системы
— План реагирования на инциденты (IRP)
16.7.6. Управление уязвимостями
16.7.7. Физическая безопасность

— Контроль доступа в серверные помещения
— Системы видеонаблюдения
— Обеспечение бесперебойного электропитания
— Контроль климата

16.8. Учет человеческого фактора и организационные меры
16.8.1. Обучение и повышение осведомленности сотрудников
16.8.2. Внутренние регламенты и инструкции
16.8.3. Соглашения о неразглашении (NDA)

16.9. Соответствие нормативно-правовой базе Российской Федерации
16.9.1. Федеральный закон № 152-ФЗ «О персональных данных»
16.9.2. Федеральный закон № 187-ФЗ «О безопасности КИИ»
16.9.3. Требования ФСТЭК России
16.9.4. Требования ФСБ России (СКЗИ)

16.10. Заключительное положение
16.10.1. Безопасность как непрерывный процесс
16.10.2. Комплексный подход (технический, организационный, правовой, кадровый)

1ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ

Договор № 	1	от ""  1.09	2025 г. между Российским университетом дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН) и исполнителем Зеленко Ириной Юрьевной на выполнение работ по созданию автоматизированной системы "Сайт бухгалтерского сопровождения «Идеальный Баланс»".

- НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ

Создание корпоративного веб-сайта с системой управления контентом, инструментами аналитики и интеграцией с внешними сервисами для автоматизации процессов маркетинга и продаж бухгалтерских услуг.

- ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ

- Увеличение объема продаж бухгалтерских услуг на 25% в течение первого года эксплуатации.

- Снижение нагрузки на менеджеров по продажам на 40% за счет автоматизации процессов.

- Увеличение конверсии посетителей в клиентов до 5%.

- Повышение узнаваемости бренда в цифровой среде.

- СРОКИ СДАЧИ ПРОЕКТА

- Общий период выполнения работ: 1 сентября - 20 декабря 2025 года.

- Ключевые вехи проекта:

  - Защита технического проекта: 15 сентября 2025.

  - Сдача рабочего проекта: 15 ноября 2025.

  - Ввод в промышленную эксплуатацию: 20 декабря 2025.

- Гарантийный период: 6 месяцев с даты подписания акта приемки.

- ПОДРОБНЫЙ ОБЪЕМ РАБОТ

  - Разработка технической документации:

    - Техническое задание.

    - Технический проект.

    - Рабочая документация.

    - Программа и методика испытаний.

    - Руководство пользователя.

  - Проектирование системы:

    - Проектирование архитектуры системы.

    - Разработка структуры базы данных.

    - Проектирование пользовательских интерфейсов.

    - Проектирование API для интеграций.

  - Разработка программного обеспечения:

    - Frontend-разработка.

    - Backend-разработка.

    - Интеграция с внешними системами.

    - Разработка административного интерфейса.

- ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ ЭТАПОВ РАБОТ

  - Этап 1: Подготовительный (1-30 сентября 2025)

    - Сбор и анализ требований (1-10 сентября).

    - Разработка и согласование ТЗ (11-15 сентября).

    - Проектирование системы (16-25 сентября).

    - Утверждение технического проекта (26-30 сентября).

  - Этап 2: Разработка (1-31 октября 2025)

    - Верстка пользовательского интерфейса (1-15 октября).

    - Программирование backend-системы (16-25 октября).

    - Интеграция модулей (26-31 октября).

  - Этап 3: Тестирование (1-20 ноября 2025)

    - Модульное тестирование (1-5 ноября).

    - Интеграционное тестирование (6-12 ноября).

    - Пользовательское приемочное тестирование (13-20 ноября).

  - Этап 4: Ввод в эксплуатацию (21 ноября - 20 декабря 2025)

    - Наполнение системы контентом (21-30 ноября).

    - Обучение администраторов (1-5 декабря).

    - Пробная эксплуатация (6-15 декабря).

    - Сдача в промышленную эксплуатацию (16-20 декабря).

- СЦЕНАРИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ

  - Сценарии для малого бизнеса (ИП, ООО до 10 человек):

    - «Быстрый расчет» — калькулятор стоимости услуг с учетом параметров бизнеса.

    - «Онлайн-консультация» — чат с бухгалтером для решения срочных вопросов.

    - «Документооборот» — загрузка и проверка первичных документов через личный кабинет.

  - Сценарии для среднего бизнеса (ООО 10-50 человек):

    - «Комплексное решение» — подбор индивидуального пакета услуг.

    - «Аудит учета» — онлайн-диагностика текущей системы бухгалтерии.

    - «Налоговое планирование» — сервис оптимизации налоговой нагрузки.

- ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ САЙТА

  - Основная структура разделов:

    - Главная страница (лендинг с UTM-метками).

    - Услуги (бухгалтерское сопровождение, налоговый учет, кадровый учет).

    - Калькулятор стоимости услуг.

    - Тарифы и цены.

    - О компании.

    - Блог и полезные материалы.

    - Контакты.

    - Личный кабинет клиента.

  - Дополнительные разделы:

    - База знаний (статьи, инструкции, шаблоны документов).

    - Расписание вебинаров и мероприятий.

    - Отзывы и рекомендации клиентов.

    - Кейсы успешных проектов.

- ТРЕБОВАНИЯ К НАВИГАЦИИ

- Многоуровневое мега-меню для раздела «Услуги».

- Система хлебных крошек на всех внутренних страницах.

- Интеллектуальный поиск по сайту с автодополнением запросов.

- Карта сайта в XML-формате для поисковых систем.

- ТРЕБОВАНИЯ К ДИЗАЙНУ

- Строгий корпоративный стиль, соответствующий сфере бухгалтерских услуг.

- Цветовая палитра:

  - Синий (#1E40AF) — доверие.

  - Белый (#FFFFFF) — чистота.

  - Серый (#6B7280) — профессионализм.

- Шрифтовое оформление: Inter для заголовков, Open Sans для основного текста.

- ТРЕБОВАНИЯ К ЮЗАБИЛИТИ

- Время загрузки страницы не более 2 секунд.

- Показатель Google PageSpeed Insights не ниже 90 баллов.

- Оптимизация изображений (WebP-формат, lazy loading).

- Соответствие стандарту WCAG 2.1 уровня AA.

- ТРЕБОВАНИЯ К ФУНКЦИОНАЛУ

  - Система управления контентом (CMS):

    - Визуальный редактор WYSIWYG для контент-менеджеров.

    - Управление медиафайлами с автоматической оптимизацией.

    - Настройка SEO-параметров для каждой страницы.

  - Формы взаимодействия и онлайн-сервисы:

    - Интеллектуальные формы обратной связи с валидацией данных.

    - Онлайн-калькулятор стоимости услуг с учетом бизнес-параметров.

    - Система онлайн-записи на консультацию с интеграцией в календарь.

- ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ТЕХНОЛОГИЙ

  - Frontend-технологии:

    - HTML5, CSS3, JavaScript (ES6+).

    - React.js для сложных интерактивных элементов.

    - Webpack для сборки проекта.

  - Backend-технологии:

    - PHP 8.0 и выше.

    - WordPress в качестве CMS.

    - MySQL 8.0 для базы данных.

    - REST API для интеграций.

  - Дополнительные технологии и интеграции:

    - Нейронные сети для интеллектуального чат-бота консультаций.

    - Google Analytics 4 для комплексной веб-аналитики.

    - Яндекс.Метрика с вебвизором для анализа поведения пользователей.

- ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ СИСТЕМЫ

  - Этапы контроля качества:

    - Контроль соответствия техническому проекту.

    - Контроль выполнения функциональных требований.

    - Контроль производительности и безопасности.

  - Процедура приемки:

    - Подписание акта приемочных испытаний.

    - Подписание акта ввода в промышленную эксплуатацию.

    - Передача эксплуатационной документации.

- ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ

- Руководство системного администратора.

- Руководство пользователя.

- Программа и методика испытаний.

- Формуляр системы.

16. ТРЕБОВАНИЯ К ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

Настоящий раздел устанавливает комплексные требования к обеспечению безопасности автоматизированной информационной системы (АИС) «Сайт бухгалтерского сопровождения «Идеальный Баланс»» на всех стадиях её жизненного цикла: планирование, проектирование, разработка, тестирование, внедрение и промышленная эксплуатация. Безопасность трактуется как состояние защищенности информации и сервисов системы от неправомерного доступа, уничтожения, модификации, блокирования, копирования, распространения и иных неправомерных действий. Основой всех требований является обеспечение триады CIA (Конфиденциальность, Целостность, Доступность).

16.1. Фундаментальные принципы и цели безопасности

16.1.1. Обеспечение триады CIA:

- Конфиденциальность (Confidentiality): Система должна гарантировать, что доступ к информации имеют только авторизованные пользователи в соответствии с их ролями.

- Целостность (Integrity): Система должна обеспечивать точность и полноту информации, а также защиту от несанкционированного изменения как данных, так и программного кода.

- Доступность (Availability): Система должна обеспечивать доступ к информации и связанным с ней сервисам для авторизованных пользователей по мере необходимости, обладая должной отказоустойчивостью.

16.1.2. Безопасность рассматривается не как отдельная функция, а как сквозное свойство, которое должно быть заложено на самых ранних этапах проекта и поддерживаться непрерывно.

16.2. Безопасность на этапе планирования и проектирования (Pre-Security)

16.2.1. Разработка политики безопасности: Исполнитель разрабатывает и согласовывает с Заказчиком Проектную политику информационной безопасности (ППИБ) для создаваемой АИС. Документ должен определять цели, принципы, роли, ответственность и общие подходы к защите информации в системе.

16.2.2. Анализ рисков информационной безопасности: В рамках этапа проектирования должен быть проведен формализованный анализ рисков ИБ, включающий:

- Идентификацию активов: Определение всех информационных активов (базы данных, файлы, исходный код, конфигурации), программных и аппаратных компонентов, подлежащих защите.

- Идентификацию угроз: Выявление потенциальных источников угроз, разделенных на категории:

* Внешние: Кибератаки (вирусы, черви, трояны, ransomware), сетевые атаки (DDoS, сканирование, взлом сервисов), фишинг, целевые APT-атаки, спам.

* Внутренние: Умышленные или неумышленные действия сотрудников (кража данных, саботаж, ошибки, клики по фишинговым ссылкам), злоупотребление полномочиями.

* Стихийные/Техногенные: Сбои электропитания, пожары, наводнения, отказы оборудования.

- Идентификацию уязвимостей: Анализ проектных решений и используемых технологий на предмет потенциальных слабых мест.

- Оценку ущерба: Качественная и количественная оценка возможного финансового, репутационного и юридического ущерба от реализации угроз.

16.2.3. Выбор и проектирование модели безопасности: В качестве базовой принимается ролевая модель управления доступом (Role-Based Access Control - RBAC). В ППИБ и техническом проекте должны быть четко определены роли (например, «Гость», «Клиент», «Контент-менеджер», «Администратор»), их права и привилегии.

16.2.4. Включение требований в ТЗ: Все ключевые требования данного раздела являются неотъемлемой частью настоящего Технического задания и подлежат обязательной реализации.

16.2.5. Нормотворчество и стандартизация: Проектные и эксплуатационные решения в области ИБ должны соответствовать:

- Международным стандартам: ISO/IEC 27001:2022 (Системы менеджмента информационной безопасности).

- Национальным стандартам РФ: Серия ГОСТ Р ИСО/МЭК 27000.

- Отраслевым требованиям: Методическим документам и приказам ФСТЭК России (в т.ч. № 21, 31, 239).

- Требованиям регуляторов: Требованиям ФСБ России в части использования криптографии.

16.3. Архитектурная безопасность

16.3.1. Сетевая сегментация: Архитектура системы должна быть основана на принципе разделения на сегменты с разным уровнем доверия. Как минимум должны быть выделены: публичный веб-сегмент (DMZ), сегмент внутренней бизнес-логики приложения и изолированный сегмент базы данных. Обмен между сегментами должен строго контролироваться.

16.3.2. Принцип минимальных привилегий (Principle of Least Privilege): Каждый пользователь, системный процесс, модуль приложения или сервис должен обладать ровно тем набором прав и доступом к ресурсам, который абсолютно необходим для выполнения его прямых функций, и не более.

16.3.3. Проектирование подсистем AAA: В архитектуре должны быть заложены и детально спроектированы:

- Система аутентификации: Для подтверждения личности пользователя/системы.

- Система авторизации: Для проверки прав доступа к ресурсам.

- Система аудита (журналирования): Для фиксации всех значимых событий безопасности (вход/выход, доступ к данным, изменение настроек, ошибки доступа).

16.4. Требования к безопасной разработке (DevSecOps)

16.4.1. Интеграция безопасности в процесс разработки: Процесс создания ПО должен следовать методологии DevSecOps, где безопасность является неотъемлемой частью цикла разработки, а не отдельной фазой тестирования.

16.4.2. Инструментальный анализ кода: Обязательно использование инструментов:

- Статического анализа защищенности приложений (Static Application Security Testing - SAST) для поиска уязвимостей в исходном коде.

- Динамического анализа защищенности приложений (Dynamic Application Security Testing - DAST) для тестирования работающего приложения.

16.4.3. Код-ревью: Все значимые изменения в исходном коде должны проходить процедуру обязательного код-ревью, в котором участвует, как минимум, один разработчик, фокусирующийся на аспектах безопасности.

16.4.4. Управление зависимостями: Допускается использование только актуальных и проверенных сторонних библиотек и компонентов. Необходимо вести реестр зависимостей (Software Bill of Materials - SBOM) и оперативно применять обновления безопасности для них.

16.5. Требования к безопасному программированию (Secure Coding)

16.5.1. Валидация и санация входных данных: Все данные, поступающие из внешних источников (пользовательский ввод, параметры API, файлы), должны проходить строгую проверку на корректность, фильтрацию и очистку (санацию) перед любой обработкой.

16.5.2. Защита от типовых веб-уязвимостей: Код приложения должен быть защищен от:

- SQL-инъекций: Путем исключительного использования параметризованных запросов (Prepared Statements) или ORM-фреймворков.

- Межсайтового скриптинга (XSS): Путем экранирования выводимых данных и использования политик безопасности контента (CSP).

- Межсайтовой подделки запросов (CSRF): Путем использования CSRF-токенов.

- Небезопасной десериализации, переполнения буфера и др.

16.5.3. Управление сессиями: Механизм сессий должен быть защищен от перехвата и перебора (устойчивые идентификаторы, установка флагов Secure и HttpOnly для cookies, ограничение времени жизни сессии).

16.5.4. Безопасная работа с конфиденциальными данными: Пароли должны храниться только в виде криптографических хешей с использованием современных алгоритмов (например, bcrypt, Argon2). Персональные данные должны шифроваться при хранении и передаче.

16.6. Требования к тестированию безопасности

16.6.1. Пенетрационное тестирование (Penetration Test): Перед сдачей в промышленную эксплуатацию система должна пройти независимое тестирование на проникновение, имитирующее действия реального злоумышленника. По итогам тестирования составляется отчет с классификацией найденных уязвимостей и планом их устранения.

16.6.2. Повторное SAST-тестирование: На завершающем этапе разработки проводится повторный статический анализ кода для подтверждения устранения ранее выявленных уязвимостей.

16.6.3. Верификация соответствия требованиям: Проводится комплексная проверка того, что реализованная система в полной мере соответствует всем требованиям по безопасности, изложенным в настоящем разделе ТЗ.

16.7. Безопасность на этапе промышленной эксплуатации

16.7.1. Управление доступом:

- Строгая аутентификация: Для доступа в административный интерфейс и личный кабинет клиента должна быть предусмотрена возможность использования многофакторной аутентификации (MFA).

- Четкое разграничение прав: Реализованная ролевая модель (RBAC) должна использоваться для контроля всех операций в системе.

- Управление учетными записями: Все учетные записи и пароли, установленные по умолчанию, должны быть переименованы, отключены или удалены.

16.7.2. Защита сетевого периметра и инфраструктуры:

- Межсетевые экраны (Firewalls): Должны быть настроены для фильтрации входящего и исходящего трафика согласно политике безопасности.

- Системы обнаружения/предотвращения вторжений (IDS/IPS): Должны быть развернуты для мониторинга сетевой активности и блокировки аномальных или враждебных действий.

- Безопасный удаленный доступ: Административный доступ к системам должен осуществляться только через защищенные каналы, такие как Виртуальные частные сети (VPN).

16.7.3. Защита конечных точек (серверов):

- Антивирусная защита: На всех серверах должно быть установлено и активировано лицензионное антивирусное ПО с регулярным обновлением вирусных баз.

- Своевременное обновление: Должен быть установлен регламент регулярного применения обновлений безопасности (патчей) для операционных систем, серверного ПО, СУБД и фреймворков.

- Контроль ПО: Должна быть реализована возможность блокировки установки и запуска неавторизованного программного обеспечения.

- Шифрование данных на покое: Критичные данные на дисках серверов и в системах хранения должны быть защищены с помощью полного шифрования дисков (Full Disk Encryption).

16.7.4. Резервное копирование и аварийное восстановление:

- Регламентное копирование: Должен быть реализован автоматический процесс регулярного резервного копирования всей критичной информации (базы данных, файлы, конфигурации).

- Проверка восстановления: Не реже одного раза в квартал должна проводиться практическая проверка возможности восстановления системы из резервных копий.

- Стратегия хранения резервных копий: Для резервных копий должно соблюдаться правило 3-2-1: иметь не менее 3 копий данных, на 2 разных типах носителей, 1 из которых хранится географически удаленно от основной площадки.

16.7.5. Мониторинг, обнаружение инцидентов и реагирование:

- Централизованный сбор логов: Для анализа событий безопасности должна быть развернута SIEM-система (Security Information and Event Management) или ее аналог, агрегирующая логи с всех компонентов АИС.

- Регламент реагирования: Должен быть разработан, согласован и утвержден План реагирования на инциденты информационной безопасности (IRP), четко определяющий роли, процедуры и порядок действий при возникновении инцидента.

16.7.6. Управление уязвимостями: Должен быть внедрен процесс регулярного активного и пассивного сканирования компонентов АИС на наличие известных уязвимостей с установленными сроками их устранения.

16.7.7. Физическая безопасность: Эксплуатация АИС должна осуществляться на площадках (в дата-центрах), обеспечивающих:

- Контроль физического доступа в серверные помещения (пропускная система, электронные замки).

- Системы видеонаблюдения.

- Обеспечение бесперебойного электропитания (ИБП, дизель-генераторы).

- Контроль климатических условий.

16.8. Учет человеческого фактора и организационные меры

16.8.1. Обучение и повышение осведомленности: Исполнитель обязуется провести для сотрудников Заказчика, которые будут администрировать систему, обязательный инструктаж и тренинг по основам ИБ, включая темы: противодействие фишингу и социальной инженерии, правила создания и хранения паролей, безопасная работа с электронной почтой и интернетом.

16.8.2. Внутренние регламенты: Исполнитель предоставляет Заказчику типовые регламенты и инструкции по безопасной эксплуатации системы, использованию электронной почты, интернета и мобильных устройств в рабочих целях.

16.8.3. Соглашения о конфиденциальности: Все сотрудники Исполнителя и Заказчика, имеющие доступ к конфиденциальной информации в рамках проекта, должны подписать Соглашение о неразглашении (NDA).

16.9. Соответствие нормативно-правовой базе Российской Федерации

Система и процессы ее защиты должны быть разработаны и эксплуатироваться в строгом соответствии со следующим законодательством:

16.9.1. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»: Определяет обязательные требования к защите обрабатываемых персональных данных (ПДн). Все меры защиты ПДн должны соответствовать установленному уровню защищенности.

16.9.2. Федеральный закон от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»: В случае, если АИС или организация-заказчик будут отнесены к субъектам КИИ, должны быть выполнены все дополнительные требования данного закона.

16.9.3. Требования ФСТЭК России: Обязательно выполнение требований, изложенных в актуальных приказах и методических документах ФСТЭК (в частности, Приказы № 21, 31, 239), регламентирующих создание систем защиты информации.

16.9.4. Требования ФСБ России: При необходимости защиты информации с использованием криптографии должны применяться сертифицированные ФСБ России средства криптографической защиты информации (СКЗИ).

16.10. Заключительное положение

Безопасность АИС — это не продукт, а непрерывный процесс, требующий комплексного подхода, сочетающего:

* Технические меры (программное и аппаратное обеспечение защиты).

* Организационные меры (политики, инструкции, регламенты).

* Правовые меры (следование законодательству).

* Кадровые меры (обучение и осведомленность персонала).

Только такой многослойный подход, реализованный на всех этапах жизненного цикла системы, позволяет построить эффективную систему защиты информации, способную противостоять современным угрозам.

ПРИЛОЖЕНИЯ

- Приложение А - Глоссарий терминов.

- Приложение Б - Карта прототипов интерфейсов.

- Приложение В - Диаграммы архитектуры системы.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ИП Зеленко Ирина Юрьевна Студентка РУДН

НБИбд-01-23

/Зеленко И.Ю./

ЗАКАЗЧИК:

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

"Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы"

// М.П.

Дата составления: "01" сентября 2025 г.